DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

## AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI ED ELISUPERFICI PUBBLICI NONCHÈ SULLE OPERE D’ARTE STRADALI NEI TERRITORI DELLE “AREE INTERNE” DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO

Schema di Disciplinare per il finanziamento

(Articolo 8, comma 2, dell’Avviso)

[Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud si riserva la facoltà di rettificare il testo del presente schema]

DISCIPLINARE

REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (di seguito, anche, “Dipartimento”) con sede in Roma, Via Sicilia 162/C (CF 80188230587) rappresentato ai fini del presente atto dal Cons. Michele Palma, in qualità di Capo del Dipartimento pro tempore;

E

il /la __________ (di seguito, anche “Ente”) con sede in ______ Via _______ (CF _____) rappresentato ai fini del presente atto da ________ in qualità di _____ pro tempore;

di seguito denominati anche collettivamente le “Parti”.

VISTO l’Avviso, pubblicato in data 31 dicembre 2025 sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2026, con il quale è stata indetta una procedura per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d’arte stradali nei territori delle «Aree Interne» da ammettere a finanziamento (di seguito, anche “Avviso”);

VISTO, in particolare, l’articolo 4 dell’Avviso, ai sensi del quale la dotazione finanziaria complessiva per gli interventi sulle opere d’arte stradali (categoria C) ammonta a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, di competenza del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;

VISTO l’articolo 10, comma 1, dell’Avviso, il quale prevede che le domande di partecipazione pervenute sono valutate dall’apposita Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud con il compito di valutare tecnicamente i progetti e proporre, in base alle disposizioni di cui all’articolo 11 dell’Avviso, le graduatorie per gli interventi di categoria C.

VISTO, altresì, l’articolo 10, comma 2, dell’Avviso ai sensi del quale per gli interventi sulle opere d’arte stradali (categoria C) è effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud la verifica circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5 dell’Avviso;

VISTO l’articolo 11, comma 2, dell’Avviso, il quale prevede che è formata una distinta graduatoria per gli interventi di categoria C;

VISTO, altresì, l’articolo 11, comma 7, dell’Avviso, il quale prevede che la citata graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e ha validità triennale;

VISTI, altresì, gli articoli 3 e 6 dell’Avviso;

VISTO, il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud del _____ (di seguito, anche “decreto del _______”), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e della cui pubblicazione è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n.___ del___, con il quale è stata approvata, tra l’altro, la graduatoria relativa agli interventi sulle opere d’arte stradali (categoria C);

CONSIDERATO che sulla base della predetta graduatoria con il medesimo decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud sono, altresì, approvati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, degli interventi idonei non ammessi nonché degli interventi esclusi, individuati dalla Tavola _______ allegata al citato decreto;

CONSIDERATO che l’Ente ha presentato domanda di partecipazione protocollo n. ______del _______ in risposta all’Avviso, relativo all’intervento denominato ________;

CONSIDERATO che la verifica su detta domanda condotta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10 dell’Avviso ha avuto esito positivo come da verbale n. ________ del ______;

CONSIDERATO che il citato intervento risulta inserito [nell’elenco degli interventi ammessi al finanziamento di cui alla Tavola __ allegata al decreto del ____] approvato sulla base della graduatoria relativa agli interventi di categoria C con numero progressivo N. ______;

VISTO l’articolo 11, comma 8, dell’Avviso, il quale prevede che “Sono finanziati gli interventi secondo l’ordine delle graduatorie di categoria A, B e C, fino alla concorrenza delle relative dotazioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, con le modalità di cui alle successive disposizioni del presente Avviso, previa sottoscrizione di apposito disciplinare con i Proponenti interessati, recante, tra l’altro, le modalità di rendicontazione delle spese. Per gli interventi inseriti nella graduatoria di categoria C, il disciplinare di finanziamento è sottoscritto dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. L’erogazione del finanziamento è, in ogni caso, subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati dai competenti organi di controllo”.

VISTI, gli articoli 8, comma 7, e 9 dell’Avviso che disciplinano le cause di esclusione delle domande di partecipazione presentate;

VISTI, altresì, i successivi articoli 12, 13 e 14 dell’Avviso;

CONSIDERATO che l’Ente ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere proprietario delle opere d’arte stradali oggetto di intervento ovvero soggetto tenuto alla loro gestione manutentiva straordinaria, in forza di valido titolo giuridico;

RITENUTO, dunque, di poter riconoscere all’Ente, per la realizzazione dell’intervento denominato ________ nel Comune di __________, Provincia ______, CUP _______, un finanziamento complessivo di euro __________ - corrispondente all’importo riportato in corrispondenza del predetto intervento nell’elenco di cui alla Tavola ___allegata al decreto del _________________;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato alle opere dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l’opera stessa;

RITENUTO di dover procedere alla sottoscrizione del disciplinare per il finanziamento (di seguito, anche “Disciplinare”) previsto dal citato articolo 11, comma 8, dell’Avviso;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del suddetto Disciplinare sono, dunque, posti a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 di competenza del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud.

CONSIDERATO, infine, che per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare, si rinvia alle disposizioni dell’Avviso richiamato in premessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

# (Valore delle premesse)

- Le premesse, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, unitamente al Progetto ammesso a finanziamento con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud del _______________.

Articolo 2

# (Oggetto)

- Il presente Disciplinare regola i rapporti tra il Dipartimento e l’Ente ai fini dell’erogazione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento denominato ________ sull’opera s’arte stradale _______ sita nel Comune di _______ (Provincia _______), prospiciente la/le via/vie ______, CAP _____, CUP ______ (di seguito, anche “intervento”).

Articolo 3

# (Efficacia del Disciplinare)

- Il presente Disciplinare è efficace a decorrere dalla data di comunicazione all’Ente, da parte del Dipartimento, dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Disciplinare per il finanziamento da parte dei competenti organi di controllo e fino all’erogazione del saldo di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera d).

- Dalla data di efficacia del presente Disciplinare, come precisata al comma 1, decorrono, per l’Ente, le tempistiche di realizzazione dell’intervento analiticamente indicate al successivo articolo 6.

Articolo 4

# (Spese ammissibili)

- Fermi restando l’importo massimo del finanziamento concedibile dal Dipartimento indicato al successivo articolo 5, sono considerate ammissibili le spese indicate all’articolo 6 dell’Avviso.

Articolo 5

# (Importo del finanziamento)

- Fermo restando che l’importo massimo del finanziamento erogabile dal Dipartimento per la realizzazione di un singolo intervento è pari a euro 1 milione, così come corrispondentemente riportato all’articolo 4, comma 4, dell’Avviso, l’importo complessivo del finanziamento concedibile all’Ente per la realizzazione dell’intervento denominato ____________ è pari a euro _________, così come corrispondentemente riportato nell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento  di cui alla Tavola __________ allegata al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud del _____ . L’importo massimo del finanziamento a carico del Dipartimento è onnicomprensivo (comprende IVA e ogni altro onere).

- L’Ente si impegna a garantire, per le spese non ammesse a finanziamento, nonché per le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell’intervento rispetto all’importo riportato nell’elenco di cui al precedente comma 1, la copertura economica necessaria, al fine di assicurare, in ogni caso, il completamento dell’intervento, restituendo un’opera agibile, funzionale e fruibile.

Articolo 6

(Cronoprogramma dell’intervento)

- Fermi restando i termini massimi fissati dall’art. 12, comma 4, dell’Avviso, dalla data di efficacia del presente Disciplinare, come indicata al precedente articolo 3, l’Ente deve procedere alla realizzazione dell’intervento nel rispetto del relativo cronoprogramma – dichiarato in sede di presentazione della domanda – che risulta articolato nelle seguenti fasi realizzative:

  - entro ________ mesi dalla data di efficacia del presente Disciplinare (non oltre i 16 mesi), affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva;

  - entro ________ mesi dalla data di efficacia del presente Disciplinare (non oltre i 30 mesi), aggiudicazione definitiva dei lavori, oppure, ovi si faccia ricorso all’appalto integrato, aggiudicazione contestuale della progettazione esecutiva e dei lavori;

  - entro ________ mesi dalla data di efficacia del presente Disciplinare (non oltre i 60 mesi), conclusione dell’intervento. Per conclusione dell’intervento si intende l’avvenuta approvazione da parte dell’Ente degli atti di contabilità finale, a conclusione dei lavori.

Articolo 7

# (Erogazione del finanziamento e monitoraggio)

- Il finanziamento indicato nella misura complessiva all’articolo 5, comma 1, del presente Disciplinare, è erogato dal Dipartimento, previo espletamento delle necessarie verifiche amministrativo-contabili, mediante versamento sul conto di tesoreria n. _______, intestato all’Ente, in relazione allo stato di avanzamento dell’intervento e secondo le seguenti modalità:

  - un importo pari al 15% del finanziamento complessivo – per tale intendendosi il finanziamento complessivo erogabile di cui al precedente articolo 5, comma 1 – all’avvenuto affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva nel rispetto del cronoprogramma dell’intervento, come riportato al precedente articolo 6, erogato previa richiesta dell’Ente, formulata secondo lo schema di cui all’Allegato 1, corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 1) e firmata digitalmente dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, “RUP”). Nel caso di mancato rispetto della tempistica per l’affidamento dell’incarico di progettazione riportata nel citato cronoprogramma dell’intervento, eventualmente prorogata ai sensi del successivo articolo 8, si applica una ritenuta nella misura dello 0,5% del finanziamento complessivo per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino al limite massimo del 10%. L’erogazione dell’importo di cui alla presente lettera è dovuta anche agli Enti che abbiano già affidato l’incarico per la progettazione esecutiva, le cui relative spese risultino ammissibili a finanziamento ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6 dell’Avviso;

  - un importo pari a un ulteriore 35% del finanziamento complessivo all’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dell’intervento, come riportato al precedente articolo 6, con recupero delle eventuali ritenute applicate ai sensi della lettera precedente, per un totale pari al 50%, erogato previa richiesta dell’Ente, formulata secondo lo schema di cui all’Allegato 2, corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 2) e firmata digitalmente dal RUP. Gli Enti che abbiano già interamente sostenuto le spese per la progettazione esecutiva e non abbiano richiesto l’importo di cui alla precedente lettera a), possono richiedere, all’avvenuta aggiudicazione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dell’intervento, un importo pari al 50% del finanziamento complessivo, con domanda formulata secondo lo schema di cui all’Allegato 2, corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso all’Allegato 2) e firmata digitalmente dal RUP, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 dell’Avviso. In caso di ricorso all’appalto integrato, all’avvenuta aggiudicazione contestuale della progettazione esecutiva e dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dell’intervento, compete un importo pari al 50% del finanziamento complessivo, erogato previa richiesta dell’Ente, formulata secondo lo schema di cui all’Allegato 2, corredata della prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 2) e firmata digitalmente dal RUP;

  - un importo pari a un ulteriore 30% del finanziamento complessivo al raggiungimento di un avanzamento dei lavori pari ad almeno il 50% dell’importo dei lavori risultante dal quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento ed erogato previa richiesta dell’Ente, formulata secondo lo schema di cui all’Allegato 3, corredata dalla prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 3) e firmata digitalmente dal RUP;

  - saldo nel limite massimo del 20% del finanziamento complessivo, previa presentazione della rendicontazione; il saldo è erogato in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6 dell’Avviso in relazione alle spese ammissibili, su richiesta dell’Ente formulata secondo l’Allegato 4, corredata dalla prescritta documentazione (vedasi elenco annesso al citato Allegato 4), firmata digitalmente dal RUP e presentata entro 6 mesi dalla conclusione dell’intervento nel rispetto del cronoprogramma riportato al precedente articolo 6, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell’articolo 8. Per conclusione dell’intervento si intende l’avvenuta approvazione da parte dell’Ente degli atti di contabilità finale, a conclusione dei lavori. Eventuali eccedenze erogate dal Dipartimento rispetto a quanto rendicontato dall’Ente devono essere restituite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità indicate nel successivo comma 3.

- Fermo restando il limite massimo del finanziamento erogabile dal Dipartimento di cui all’articolo 5, le eventuali economie derivanti dal ribasso d’asta, da variazioni in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, nell’ambito del quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento, restano nella titolarità del Dipartimento e potranno essere utilizzate per finanziare l’eventuale adeguamento prezzi delle lavorazioni rientranti nel quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento – laddove consentito dalle vigenti norme – previa richiesta dell’Ente. A tal fine, l’Ente trasmette all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento indicata al successivo articolo 12, motivata e documentata istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. L’istanza è sottoposta a istruttoria da parte del Diparitmento, il quale può richiedere, a tal fine, chiarimenti e/o integrazioni documentali all’Ente che è tenuto a fornirli entro il termine perentorio indicato nella richiesta istruttoria, comunque non inferiore a 5 giorni. L’eventuale accoglimento da parte del Dipartimento dell’istanza volta a utilizzare le economie è formalmente comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, come riportato all’articolo 12.

- Eventuali eccedenze erogate dal Dipartimento rispetto a quanto rendicontato dall’Ente devono essere restituite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante versamento sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri (IBAN: IT17E0100004306CC0000000265) avendo cura di specificare nella causale il CUP di riferimento, il codice fiscale del versante e la seguente motivazione: Avviso del 31 dicembre 2025 – restituzione eccedenze erogate.

Articolo 8

# (Proroghe e variazioni)

- L’Ente, prima della scadenza dei termini fissati dal cronoprogramma dell’intervento riportato al precedente articolo 6, può formulare un’istanza di proroga, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa al Dipartimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al successivo articolo 12.

- L’istanza di proroga di cui al precedente comma 1 deve indicare, espressamente:

- le motivazioni documentate che hanno determinato il ritardo, siano esse di carattere tecnico o economico-finanziario;

- il nuovo cronoprogramma delle diverse fasi procedurali di realizzazione dell’intervento.

- L’istanza di proroga è sottoposta a istruttoria da parte del Dipartimento, il quale può richiedere, a tal fine, chiarimenti e/o integrazioni documentali all’Ente che è tenuto a fornirli entro il termine perentorio indicato nella richiesta istruttoria, comunque non inferiore a 5 giorni. L’eventuale concessione della proroga da parte del Dipartimento è formalmente comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, come riportato all’articolo 12. Resta fermo che per ciascuno dei termini fissati nel cronoprogramma dell’intervento riportato al precedente articolo 6, non può essere concessa una proroga superiore a 6 mesi.

- Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l’Ente comunica tempestivamente al Dipartimento qualsivoglia variazione dell’intervento, anche relativa ad eventuali variazioni in diminuzione del finanziamento erogabile, restando impregiudicato quanto previsto dal precedente articolo 7.

Articolo 9

# (Obblighi del Dipartimento)

- Il Dipartimento procede all’erogazione del finanziamento riconosciuto secondo le modalità di cui alle disposizioni del presente Disciplinare. L’erogazione del finanziamento è, in ogni caso, subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate dai competenti organi di controllo.

- Il finanziamento è riconosciuto nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europa), ove applicabile.

Articolo 10

# (Obblighi dell’Ente)

- L’Ente è tenuto a:

    - mantenere i requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione all’Avviso fino al completamento dell’intervento;

    - mantenere, per almeno 10 anni decorrenti dalla conclusione dell’intervento, come definita dall’articolo 12, comma 4, lett. c) dell’Avvio, la finalità d’uso del bene oggetto di intervento ammesso a finanziamento, così come dichiarata in sede di presentazione della domanda di partecipazione;

    - rispettare i termini fissati nel cronoprogramma dell’intervento come riportato al precedente articolo 6, comma 1, lettere b) e c), comprensivi di eventuali proroghe concesse dal Dipartimento ai sensi del precedente articolo 8, nonché il termine per la richiesta del saldo a rendicontazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d);

    - mantenere indenne il Dipartimento da ogni controversia e da qualsiasi onere derivante da contestazioni, riserve, pretese o azioni risarcitorie comunque avanzate da imprese appaltatrici, fornitori, professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione dell’intervento finanziato. La realizzazione degli interventi avviene sotto la totale, diretta ed esclusiva responsabilità dell’Ente;

    - rispettare la normativa vigente in materia di monitoraggio degli interventi finanziati con fondi pubblici, inclusa l’alimentazione delle banche dati dedicate;

    - rispettare le disposizioni di cui all’articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. i., rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari”, e assicurare che siano rispettate da imprese appaltatrici, fornitori, professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione dell’intervento finanziato. Le risorse erogate dal Dipartimento sono trasferite sulla contabilità di tesoreria unica dell’Ente e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione;

    - rispettare la normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed assicurativa, assistenziale e del lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di amministrazione, rendicontazione e finanza pubblica, esonerando espressamente il Dipartimento da qualsivoglia responsabilità in tal senso;

    - garantire, per le spese non ammesse a finanziamento, nonché per le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell’intervento, la copertura economica necessaria, al fine di assicurare, in ogni caso, il completamento dell’intervento proposto, restituendo un’opera agibile, funzionale e fruibile, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2;

    - rispettare la normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni e/o richiamare al rispetto della suddetta normativa i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’attuazione del progetto oggetto del presente finanziamento e/o nella gestione, esercizio o funzionamento dell’opera d’arte stradale in esame;

    - aggiornare, se presenti, gli importi versati dai gestori, concessionari o utilizzatori dell’opera d’arte stradale in esame (quali, ad esempio, canoni di concessione, diritti di sfruttamento, ecc.), al fine di adeguarli nel caso in cui le attività e i lavori finanziati a valere sulle risorse pubbliche in oggetto abbiano un’incidenza rispetto ad essi, dopo la conclusione dell’intervento;

    - reinvestire nella propria attività istituzionale principale eventuali redditi provenienti dalla gestione o esercizio dell’infrastruttura oggetto del finanziamento in parola, dopo la conclusione dell’intervento;

    - fornire tutte le informazioni richieste dal Dipartimento al fine di garantire un adeguato controllo sull'intervento.

Articolo 11

# (Revoca del finanziamento)

- Con atto motivato del Dipartimento, il finanziamento è revocato, con conseguente recupero delle risorse erogate, nei seguenti casi:

    - mancato rispetto per ciascuno dei termini fissati nel cronoprogramma dell’intervento come riportato al precedente articolo 6, comma 1, lettere b) e c), comprensivi di eventuali proroghe concesse;

    - omessa o incompleta rendicontazione e mancata richiesta di saldo entro il termine di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d);

    - mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 10;

    - false attestazioni, frodi e attuazione dell’intervento in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste nonché ulteriori inadempimenti definiti nel presente Disciplinare;

    - gravi violazioni della normativa vigente relativa ai lavori pubblici o alle procedure sui contratti pubblici;

    - violazione del divieto di doppio finanziamento secondo la definizione riportata nell’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’Avviso;

    - rinuncia espressa da parte dell’Ente.

Articolo 12

# (Comunicazioni)

- Ai fini delle comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque ad esso relative, le Parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

  - per il Dipartimento, dip.politichecoesione@pec.governo.it;

  - per l’Ente, _____________.

- L’Ente, nelle comunicazioni al Dipartimento, indica nell’oggetto del messaggio PEC “Avviso per accesso al finanziamento “Aree interne – opere d’arte stradali” - Comune/Provincia/Regione di _________ [compilare indicando il nome dell’Ente – N. ____” [compilare riportando il numero progressivo indicato, per ciascuna proposta, negli elenchi di cui alla Tavola ____ del decreto del _________”.

- Le Parti devono comunicare tempestivamente ogni modifica dell’indirizzo PEC indicato al comma 1; nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Dipartimento per i danni patiti dall’Ente a seguito della mancata comunicazione di cui al periodo precedente.

Articolo 13

# (Foro competente)

- Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente Disciplinare il foro competente è il Tribunale di Roma.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

- Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali comuni e particolari effettuato per l’attuazione del presente Disciplinare avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.

- Le Parti sono rispettivamente titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del presente Disciplinare.

- Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

- I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Disciplinare, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.

- Le Parti assicurano l’attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

- I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo del presente Disciplinare.

- I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (articolo 32 Reg. UE 2016/679) di protezione sia in fase di loro raccolta sia in fase di loro utilizzo e trasmissione.

- La base giuridica per il trattamento dei dati personali oggetto del presente Disciplinare è rappresentata dal consenso degli interessati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Reg. UE 2016/679 (GDPR), per quanto riguarda le categorie di dati comuni, e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) Reg. UE 2016/679 (GDPR), per quanto riguarda le particolari categorie di dati.

- Tutto il personale dell’Ente e del Dipartimento che partecipa alla redazione del presente Disciplinare è soggetto all’obbligo di non divulgazione e di riservatezza in relazione sia ai dati personali sia alle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare.

- Le Parti hanno provveduto a designare un proprio Responsabile della Protezione dei dati (RPD):

- per l’Ente nella persona del ________, contattabile al seguente indirizzo e-mail: ________;

- per il Dipartimento, nella persona del RPD della Presidenza del Consiglio dei ministri, contattabile al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it o indirizzo PEC: rpd@pec.governo.it.

Articolo 15

(Clausola di rinvio)

      - Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle norme dell’Unione europea, nazionali e regionali vigenti in materia.

____, lì_____

Per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Cons. Michele Palma

___________________

Per l’Ente

Rappresentante legale

___________________